《建筑工程概预算》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：16062603

课程名称：建筑工程概预算

英文名称：Building Project Budget

课程类别：专业课

学    时：48

学　　分：3

适用对象: 房地产开发与管理专业

考核方式：考试

先修课程：无

二、课程简介

《建筑工程概预算》这门课是房地产开发与管理专业的主要专业课之一，是加强学生工程造价技能和概念的一门重要课程，同时也是我国注册造价工程师、注册监理工程师、注册建造师等执业资格考试的主要内容。其目的是使学生懂得建筑工程造价的构成及土建各分部分项工程成本计算及控制方法，掌握具体建筑工程概预算的计算方法及文件编制。通过本课程的学习，学生能掌握工程造价的组成、工程定额的应用、工程量计算、工程造价文件的编制与管理，掌握工程造价文件编制与管理的方法，具有工程造价文件编制与管理的初步能力。

Building Project Budget is one of the main courses in Real Estate Development and Management Major, is not only to strengthen students’ skills and concepts of the project cost, but also the main content of the qualification examination of the China's Registered Cost Engineer, Registered Supervising Engineer, Registered Architect. Its purpose is to enable students to understand the constitution of building project budget, control methods of civil construction project cost of each part of the project costing, calculation methods of the specific construction project budget and documentation. Through this course, students can grasp the composition of the construction cost, the methods of engineering calculation, document preparation and management.

三、课程教学的基本要求和目标

《建筑工程概预算》课程是专业必修课，其基本要求是，通过本课程的学习，学生熟悉建设工程造价的构成及建筑工程各分部分项工程成本的计算及控制方法，掌握具体建筑工程造价的计算方法及文件编制。要求通过本课程的学习，学生应能掌握工程造价的组成、工程定额的应用、工程量计算、工程造价文件的编制与管理。建筑工程建设投资大，周期长，对经济影响巨大，专业性强，本门课程旨在传授知识的过程中，注重把马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来，提高学生正确认识工程中的造价问题、分析工程建设全过程遇到的问题和解决实际问题的能力，追求实事求是、造价真实、培养学生精益求精的工匠工程师精神。

四、教学内容及要求

第一章　概论

（一）目的与要求

1.了解本课程的主要内容、概况、基本建设的内涵、概预算的内涵以及工程造价的特点。

（二）教学内容

第一节

1．主要内容：基本建设

2．主要概念和知识点：基本建设是指投资建造固定资产和形成物资基础的经济活动，凡是固定资产扩大再生产的新建、改建、扩建、恢复工程及与之相关的其他工作均称为基本建设。

第二节

1.主要内容：建设工程概预算概论

2.主要概念和知识点：建设工程概预算是计算建设工程从筹建到竣工验收所需全部费用的文件。它是根据不同设计阶段的设计图纸，各种定额和取费标准，预先计算拟建工程所需全部费用的文件。

第三节

1. 主要内容：工程造价的特点及影响因素

2. 主要概念和知识点：第一种含义是从投资者或业主的角度来定义的。工程造价就是工程投资费用 。第二种含义是从发包人、承包商、供应商的角度来定义的。工程造价为工程承发包价格。

（三）思考与实践

了解和熟悉教学内容和概预算的内涵

（四）教学方法与手段

教学方法：讲授法、典型案例分析法和讨论法相结合，教学媒体应用。本课程教学手段包括：基本教材、学习指导书和多媒体课件，其中，基本教材和多媒体课件作为教学的主要媒体和课程考核的基本依据，系统全面地反映了本课程的全部内容，学习指导书对课程的重点、难点进行方法性的指导。

第二章  建设工程定额

（一）目的与要求

1．掌握定额的性质和分类，了解定额的作用；

2．掌握施工定额的概念和水平、劳动定额的制定和表示方法、材料消耗量的理论计算方法、周转性材料摊销量的概念、机械台班消耗定额的表示方法；

3．掌握预算定额的概念、作用和定额水平，熟悉预算定额中人工消耗量指标的确定方法；

4．掌握单位估价表的作用、编制方法及应用。

5．了解概算定额和概算指标的定义。

6. 正确认识和运用建筑与装饰工程预算定额，定额分部分项工程子项繁多，需仔细辨别套用和选用，做到专业严谨，从事相关工作必须爱岗敬业。

（二）教学内容

第一节

1．主要内容：建设工程定额概述

2．主要概念和知识点：在合理的施工组织条件下，完成单位质量合格的建筑产品所需要的资源消耗量。

第二节

1．主要内容：施工定额

2．主要概念和知识点：在合理的施工组织条件下，完成单位质量合格的建筑产品所需要的资源消耗量。

第三节

1．主要内容：预算定额

2．主要概念和知识点：在合理的施工组织条件下，完成单位质量合格的分项工程建筑产品所需要的资源消耗量。

3.正确认识和运用建筑与装饰工程预算定额，实事求是地对设计图纸进行仔细甄别和分析，正确和准确地选用和套用定额。

第四节

1．主要内容：概算定额与概算指标

2．主要概念和知识点：概算定额是在合理的施工组织条件下，完成单位质量合格的扩大分项工程建筑产品所需要的资源消耗量。

（三）思考与实践

每一种定额的内涵与作用以及区别。

（四）教学方法与手段

教学方法：讲授法、典型案例分析法和讨论法相结合，教学媒体应用。本课程教学手段包括：基本教材、学习指导书和多媒体课件，其中，基本教材和多媒体课件作为教学的主要媒体和课程考核的基本依据，系统全面地反映了本课程的全部内容，学习指导书对课程的重点、难点进行方法性的指导。

第三章  建设工程造价的构成

（一）目的与要求

1．掌握建筑安装工程预算费用的构成及具体内容、设备及工器具购置费的构成 、工程建设其他费用的构成与确定。

（二）教学内容

第一节

1．主要内容：建设工程造价构成概述

2．主要概念和知识点：造价的构成包括建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息。

第二节

1．主要内容：建筑安装工程费用的构成

2．主要概念和知识点：建筑安装工程费用构成包括直接费、间接费、利润和税金。

第三节

1．主要内容：设备及工器具购置费的构成

2．主要概念和知识点：设备及工器具购置费由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成，设备购置费由设备原价和设备运杂费组成。

第四节

1．主要内容：工程建设其他费用的构成

2．主要概念和知识点：工程建设其他费用的构成包括土地使用费、与建设项目有关的其他费用、与未来企业生产经营有关的其他费用。

（三）思考与实践

工程造价的构成及相互关系

（四）教学方法与手段

教学方法：讲授法、典型案例分析法和讨论法相结合，教学媒体应用。本课程教学手段包括：基本教材、学习指导书和多媒体课件，其中，基本教材和多媒体课件作为教学的主要媒体和课程考核的基本依据，系统全面地反映了本课程的全部内容，学习指导书对课程的重点、难点进行方法性的指导。

第四章 建设工程计价办法

（一）目的与要求

1．掌握定额计价格式和工程量清单计价格式

（二）教学内容要点：

第一节

1．主要内容：建设工程计价的规定及依据

2．主要概念和知识点：计价依据包括建设工程计价办法、建设工程工程量清单计价规范、建筑工程建筑面积计算规范、工程投资估算指标、概算指标、工程概算定额、预算定额、综合定额、工程单位估价表、机械台班费用定额、工期定额等、建设行政主管部门关于工程造价编制、审核的有关规定。

第二节

1．主要内容：定额计价

2．主要概念和知识点：定额计价是指按广东省建设工程综合定额规定计算工程项目所需全部费用的计价办法。以预算定额为基准确定各分部分项工程的人、材、机消耗量和定  额直接费，从而确定单位工程造价的计价方法。

第三节

1．主要内容：工程量清单计价

2．主要概念和知识点：工程量清单计价——是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

（三）思考与实践

定额计价与工程量清单计价的作用和区别

（四）教学方法与手段

教学方法：讲授法、典型案例分析法和讨论法相结合，教学媒体应用。本课程教学手段包括：基本教材、学习指导书和多媒体课件，其中，基本教材和多媒体课件作为教学的主要媒体和课程考核的基本依据，系统全面地反映了本课程的全部内容，学习指导书对课程的重点、难点进行方法性的指导。

第五章 工程量计算规则

（一）目的与要求

1．熟悉工程量计算的依据和方法、建筑工程建筑面积计算规范、建筑工程工程量计算规则

2.运用马克思主义、毛泽东思想的实事求思想，具体问题具体分析地对实际的建筑工程进行工程量的计算。

（二）教学内容要点：

第一节

1．主要内容：工程量计算的依据和方法

2．主要概念和知识点：工程量是把设计图纸的内容转化为按照定额（或工程量清单计价规范）的分项工程或结构构件项目划分的以物理计量单位和自然计量单位表示的实物数量。

第二节

1．主要内容：建筑面积计算规范

2．主要概念和知识点：建筑面积是建筑物外墙勒脚以上各层结构外围水平面积之和。结构外围是指不包括外墙装饰抹灰层的厚度，因此，建筑面积应按施工图纸尺寸计算，而不能在现场量取。

3. 实际工程的建筑设计图纸精细复杂，建筑空间多样，需实事求是、具体问题具体分析地严格运用建筑面积计算规范对具体工程的建筑设计图纸进行计算，一丝不苟，兢兢业业，以免差之毫厘谬以千里。

第三节

1．主要内容：建筑工程工程量计算规则

2．主要概念和知识点：工程量计算规则按《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》讲解。该综合定额是合理确定和有效控制工程造价、衡量工程造价合理性的基础，是编制设计概算、施工图预算、招标控制价、竣工结算的依据，是调解处理工程造价纠纷、鉴定工程造价的依据；也作为企业投标报价、加强内部管理和核算的参考。

3. 工程概预算的建筑设计图纸精细复杂，建筑部件、材料、形状多样，如何分区分割归类进行计算，对概预算的结果影响很大。需实事求是、具体问题具体分析地正确和严格地运用工程量计算规则对具体工程的建筑设计图纸进行分析和计算，一丝不苟，兢兢业业，以免差之毫厘谬以千里，影响工程造价的正确性。

第四节

1．主要内容：装饰装修工程工程量计算规则

2．主要概念和知识点：工程量计算规则按《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》讲解。该综合定额是合理确定和有效控制工程造价、衡量工程造价合理性的基础，是编制设计概算、施工图预算、招标控制价、竣工结算的依据，是调解处理工程造价纠纷、鉴定工程造价的依据；也作为企业投标报价、加强内部管理和核算的参考。

3. 工程概预算的建筑设计图纸精细复杂，建筑部件、材料、形状多样，如何分区分割归类进行计算，对概预算的结果影响很大。需实事求是、具体问题具体分析地正确和严格地运用工程量计算规则对具体工程的建筑设计图纸进行分析和计算，一丝不苟，兢兢业业，以免差之毫厘谬以千里，影响工程造价的正确性。

第五节

1．主要内容：工程量清单项目及计算规则

第六节

1．主要内容：国际通用建筑工程量计算规则

（三）思考与实践

建筑面积的内涵和计算以及熟悉工程量计算规则

（四）教学方法与手段

教学方法：讲授法、典型案例分析法和讨论法相结合，教学媒体应用。本课程教学手段包括：基本教材、学习指导书和多媒体课件，其中，基本教材和多媒体课件作为教学的主要媒体和课程考核的基本依据，系统全面地反映了本课程的全部内容，学习指导书对课程的重点、难点进行方法性的指导。

第六章 工程造价文件的编制

（一）目的与要求

1．掌握投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单报价、工程结算和决算的绘制。

（二）教学内容要点：

第一节

1．主要内容：投资估算的编制

第二节

1．主要内容：设计概算的编制

第三节

1．主要内容：施工图预算的编制

2．主要概念和知识点：预算的编制方法包括单价法和实物法。单价法是根据地区统一单位估价表中的各项定额基价乘以相应的各分项工程的工程量，汇总相加，得到单位工程的定额直接费（定额分部分项工程费）；再加上按规定程序计算出来的价差、措施费、间接费、利润和税金，即可得出单位工程的施工图预算造价。实物法是一种量价分离的预算编制方法，首先根据施工图纸分别计算出分项工程量，然后套用相应预算人工、材料、机械台班的定额用量，再分别乘以工程所在地当时的人工、材料、机械台班的实际单价，求出单位工程的人工费、材料费和施工机械使用费，并汇总求和，进而求得直接工程费，最后按规定计取其他各项费用，最后汇总就可得出单位工程施工图预算造价。

第四节

1．主要内容：工程量清单报价的编制

2．主要概念和知识点：工程量清单报价是投标人按照招标人提供的工程量清单，根据相关定额和计价依据，结合企业自身管理水平自主报价的一种计价模式。

第五节

1．主要内容：工程结算的编制

2．主要概念和知识点：工程结算：是指建设工程承包人在完成工程任务后，依据国家有关法律、法规和标准规定，按照施工合同约定，向发包人收取工程价款的一项经济活动。

第六节

1．主要内容：工程竣工决算的编制

（三）思考与实践

各种概预算文件的编制

（四）教学方法与手段

教学方法：讲授法、典型案例分析法和讨论法相结合，教学媒体应用。本课程教学手段包括：基本教材、学习指导书和多媒体课件，其中，基本教材和多媒体课件作为教学的主要媒体和课程考核的基本依据，系统全面地反映了本课程的全部内容，学习指导书对课程的重点、难点进行方法性的指导。

五、各教学环节学时分配

| 教学环节 教学时数 课程内容 | 讲 课 | 习 题 课 | 讨 论 课 | 实验 | 其他教学环节 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 第二章 | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 第三章 | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 第四章 | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 第五章 | 18 |  |  |  |  | 18 |
| 第六章 | 9 |  |  |  |  | 9 |
| 合计 | 48 |  |  |  |  | 48 |

六、课程考核

（一）考核方式

（二）成绩构成

平时成绩占比：40%    期末考试占比：60%

- 成绩考核标准

按作答内容要点的完整性和正确性评具体分数

七、推荐教材和教学参考资源

1、申琪玉，张海燕，建设工程造价管理（第二版），华南理工大学出版社  2014.08

八、其他说明

大纲修订人：  张家芳                       修订日期：2020.11

大纲审定人：                               审定日期：